ANEXO 1. ESTUDIO DEL SECTOR Y DE MERCADO

OBJETO

El contratista se obliga con el contratante con autonomía técnica, financiera y administrativa a realizar a todo costo y riesgo, el diseño, la adecuación y dotación integral de las oficinas del FENOGE.

Julio de 2025

# OBJETO DE ESTUDIO

El presente documento muestra el análisis del sector realizado por el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía - FENOGE, como parte de la etapa de planeación, con el fin de realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.

El presente estudio se elabora para el proceso de contratación para cuyo objeto consiste en “El contratista se obliga con el contratante con autonomía técnica, financiera y administrativa a realizar a todo costo y riesgo, el diseño, la adecuación y dotación integral de las oficinas del FENOGE.”

Lo anterior, con el fin de realizar el diseño, adecuación integral y suministro de mobiliario de las nuevas oficinas de FENOGE, oficinas 801 y 802, ubicadas en el edificio Torre Avenida 82 P.H, con dirección carrera 12 No. 84-12 de la ciudad de Bogotá D.C., de acuerdo con las normas NTC-1440 “MUEBLES DE OFICINA.CONSIDERACIONES  GENERALES  RELATIVAS  A LA POSICIÓN DE TRABAJO: SILLA-ESCRITORIO”, NTC-2050 “Código Eléctrico Colombiano”, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE", el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público “RETILAP”, la NFPA-110 “Norma para Sistemas de Energía de Reserva y de Emergencia”, la NSR-10 “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, normas NFPA – NEC, el Código Nacional de Incendios, la Circular 2021EE0090167 DE 2021 del Ministerio de Vivienda, la Ley 90 de 1993, la Resolución 5018 de 2019, la NFPA-101 “Código de Seguridad Humana”, NTC-1461 “Higiene y seguridad. Colores y señales de seguridad”, la NTC-2885 “extintores portátiles contra incendios”, la Resolución 705 de 2007, y, o aquellas normas técnicas que resulten apropiadas de acuerdo con el objeto planteado.

El presente documento le permitirá al Fondo:

- Comprender las variables económicas que impactan en la ejecución del servicio requerido: En el apartado de aspectos generales del mercado se sintetizan las variables económicas que pueden impactar tanto los costos de contratación del servicio como el desarrollo y ejecución del contrato que se pueda generar producto del análisis de la necesidad como de los resultados del estudio del sector.

- Sintetizar y analizar las formas como se contrata el servicio: El análisis de la demanda lo integra tanto el análisis del comportamiento histórico como la revisión de contrataciones similares realizadas por otras entidades en el sector.

- Conocer las empresas del Sector: En el análisis de la oferta se presentan las características esenciales de las empresas en el sector, identificando aquellas con la capacidad de satisfacer la necesidad de contratación.

- Analizar variables financieras y técnicas: Permite el análisis detallado de variables financieras y técnicas, proporcionando elementos para la determinación de los requisitos habilitantes. El análisis de estos elementos le permite al Fondo garantizar que las empresas que pretendan participar en el proceso de selección cuentan con la experiencia y se garantice la pluralidad de oferentes.

- Analizar los precios de mercado y establecer el presupuesto de la presente necesidad: mediante el sondeo de mercado que adelantó el Fondo se da cumplimiento a este objetivo.

El cumplimiento de cada uno de los objetivos detallados previamente y el análisis en su conjunto se realizan con el propósito de obtener la mejor oferta y seleccionar los contratistas idóneos para suplir las necesidades del Fondo, mitigando el riesgo de incumplimiento.

- ASPECTOS GENERALES

# Clasificación del Bien o Servicio:

Las actividades económicas están agrupadas por sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes. Su división se realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. La economía clásica dividide las actividades económicas en tres sectores, a saber:

Sector primario o agropecuario: Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la naturaleza, sin ningún proceso de transformación. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la minería y a la extracción de petróleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial: Comprende todas las actividades económicas de un país relacionadas con la transformación industrial de los alimentos y otros tipos de bienes o mercancías, los cuales se utilizan como base para la fabricación de nuevos productos.

Se divide en dos sub - sectores: industrial extractivo e industrial de transformación:

Industrial extractivo: extracción minera y de petróleo.

Industrial de transformación: envasado de legumbres y frutas, embotellado de refrescos, fabricación de abonos y fertilizantes, vehículos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles; pero, sin embargo, contribuye a la formación del ingreso nacional y del producto nacional.

Una vez analizada la división según la economía clásica, se puede inferir que la obra producto del presente análisis del sector, se encuentra enmarcado en el sector terciario o de servicios.

A continuación, se realiza el análisis de la clasificación de la obra tomando de referencia tanto la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) y la Codificación del clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC). La presente clasificación permitirá realizar tanto el análisis de las variables económicas como los análisis de demanda y de oferta.

# Código CIIU

La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) es un sistema global utilizado para categorizar y organizar actividades económicas en diferentes sectores industriales. Desarrollada por las Naciones Unidas, la CIIU asigna códigos numéricos a cada tipo de actividad económica, permitiendo una estandarización en la recopilación y análisis de datos relacionados con la producción económica.

Este sistema ayuda a clasificar empresas y actividades económicas en categorías específicas basadas en la naturaleza de su actividad principal, lo que facilita la comparación de datos a nivel nacional e internacional, siendo fundamental para la elaboración de políticas económicas, el análisis de tendencias económicas, la realización de estudios sectoriales y la toma de decisiones estratégicas. Las actividades que comprenden el presenten proceso podrían estar enmarcadas en los siguientes códigos:

4330 - Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil

4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil

3110 - Fabricación de muebles

4321 - Instalaciones eléctricas

4329 - Otras instalaciones especializadas

# Código UNSPSC

The United Nations Standard Products and Services Code® - UNSPSC - Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas, es una metodología uniforme de codificación utilizada para clasificar productos y servicios fundamentada en un arreglo jerárquico y en una estructura lógica.

Este sistema de clasificación permite codificar productos y servicios de forma clara ya que se basa en estándares

acordados por la industria los cuales facilitan el comercio entre empresas y gobierno. La versión implementada

en Colombia es la UNSPSC, V.14.080, traducida al español.

De tal manera, para el presente análisis se toman como referente los siguientes códigos:

Tabla 1. Códigos UNSPSC

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | CODIGO UNSPSC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 10 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 15 – Servicios de apoyo para la construcción | 07 - Servicios de mantenimiento de edificios | 72101507 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 10 – Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 15 – Servicios de apoyo para la construcción | 09 - Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios | 72101509 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 12 – Servicios de construcción de edificaciones no residenciales | 11 – Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina | 03 - Servicios de renovación y reparación de edificios comerciales y de oficinas | 72121103 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 13 – Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura | 03 - Servicio de pintura comercial | 72151302 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 15 – Servicios de sistemas eléctricos | 01 - Servicios de instalación de iluminación | 72151501 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 20 – Servicios de pañetado y drywall | 01 - Servicio de instalación y reparación de drywall | 72152001 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 23 – Servicios de carpintería | 03 - Servicio de construcción e instalación de gabinetes | 72152303 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 36 – Servicios de terminado interior, dotación y remodelación | 06 - Servicio de instalación de muebles de oficina | 72153606 |
| 72 – Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento | 15 – Servicios de mantenimiento y construcción de comercio especializado | 36 – Servicios de terminado interior, dotación y remodelación | 12 - Diseño o decoración de interiores | 72153612 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 10 – Muebles de alojamiento | 15 - Muebles | 10 - Divisiones | 56101510 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 10 – Muebles de alojamiento | 15 - Muebles | 22 – Sillas de brazos | 56101522 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 10 – Muebles de alojamiento | 17 – Muebles de oficina | 01 – Cajoneras o estanterías | 56101701 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 10 – Muebles de alojamiento | 17 – Muebles de oficina | 02 – Gabinetes de archivo o accesorios | 56101702 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 10 – Muebles de alojamiento | 17 – Muebles de oficina | 03 – Escritorios | 56101703 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 10 – Muebles de alojamiento | 17 – Muebles de oficina | 06 – Mesas de conferencia | 56101706 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 11 – Muebles comerciales e industriales | 21 – Asientos | 04 – Sillas para ejecutivos | 56112104 |
| 56 – Muebles, Mobiliario y Decoración | 11 – Muebles comerciales e industriales | 21 – Asientos | 03 – Sillas para visitantes | 56112103 |

Con la intención de realizar una valoración integral, se analizaron los segmentos que incluyen los códigos identificadores previamente, en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2024, identificando 69,81 mil proveedores, que han llevado a cabo 175.628 contratos por un valor de $133 bill. de pesos colombianos, en el territorio nacional, tal como se evidencia a continuación:

Figura 1. Análisis de la oferta nacional – Códigos UNSPSC de los segmentos 72 y 56

Respecto de lo anterior, es posible establecer que el gasto anual de las entidades estudiadas presenta diversas tendencias. Así mismo, de los análisis realizados, se observa que, para los sectores identificados, se han ejecutado un alto volumen de contrataciones entre 2020 y 2024, por ende, muchos proveedores en el territorio nacional fueron evidenciados.

En cuanto a la modalidad de contratación ejecutada se identifica que predominan la contratación competitiva y la contratación directa, siendo de forma competitiva la licitación pública la predominante, seguida de selección abreviada de menor cuantía, selección abreviada por subasta inversa y mínima cuantía, como se muestra a continuación:

Figura 2. Análisis de oferta, modalidad de contratación - Códigos UNSPSC de los segmentos 72 y 56

Figura 3. Análisis de demanda, proveedores - Códigos UNSPSC de los segmentos 72 y 56

En cuanto, al lugar de ejecución, se evidencian contratos ejecutados en todo el territorio nacional, y valores de contratos que en su totalidad superan los montos del presente proceso. Además, se identifica que, en general, se han adjudicado más contratos a proponentes no plurales.

# CONTEXTO ECONÓMICO.

En el 2024 los contratos de servicios de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento, así como de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas comerciales están incluidos en el sector terciario o de servicios.

El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el cual relaciona actividades de los servicios no productores o transformadores de bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de cualquier población en el mundo. Teniendo en cuenta lo anterior los servicios requeridos se encuentran enmarcados en el sector de producción de obras civiles, el cual fue duramente afectado por la crisis sanitaria del 2020 en particular.

Según el análisis de la “Coyuntura y retos para el sector de la construcción en 2024” publicado por la Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL, el crecimiento económico de Colombia proyectado para 2024 refleja un avance respecto al bajo rendimiento del año 2023; Se espera que la economía crezca un 1,2%, según la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos del Banco de la República, sin embargo, para reactivar el crecimiento en el sector de la construcción, es crucial impulsar los inicios de obra mediante estímulos a la demanda.

En el artículo “EL 2025: AÑO DE EXPECTATIVAS”, CAMACOL evidencia que el sector constructor en Colombia se encuentra en un momento de transición clave, con una mezcla de variables económicas, sociales y de política pública en juego, el panorama sugiere desafíos y oportunidades para quienes forman parte de esta industria estratégica. Uno de los factores determinantes será el comportamiento de las tasas de interés, que dinamizaron las ventas en el último tramo del 2024. En noviembre, la comercialización de vivienda acumuló un crecimiento del 1,7 % y cerraría el año cercano al 3 %.

Índice de Precios al Consumidor (IPC)

El (IPC) es un indicador que permite medir la variación porcentual promedio de los precios al por menor entre dos períodos de tiempo, de un conjunto de bienes y servicios que los hogares adquieren para su consumo. La variación del precio de un bien o servicio es la suma ponderada de variación de precio del artículo en las ciudades investigadas.

Según el DANE en mayo de 2025 la variación mensual del IPC fue 0,32%, la variación año corrido fue 3,63% y la anual 5,05%; la variación anual del IPC fue 5,05%, es decir, 2,11 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 7,16%.

El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2025 (0,32%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,60%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,48%).

Figura 3. Comparativo DANE

ENTORNO SOCIAL

EMPLEO

En los últimos años, el empleo en Colombia ha tenido una gran recuperación frente al fuerte deterioro resultado de la pandemia. Para 2022, ya se había logrado recuperar los 21,3 millones de empleos que existían en 2019, llegando a cerca de 22 millones de personas empleadas. Es decir, en 2022 hubo cerca de 1,6 y 3 millones de empleos más frente a 2021 y 2020, respectivamente. Por su parte, el año 2023 tuvo un crecimiento de cerca de 756 mil empleos, donde el 76,7% de esta variación provino de lo que podría denominarse el macro sector de los servicios, que incluye actividades como entretenimiento, salud, educación, entre otros.

En 2024, el mercado laboral ha mostrado resultados mixtos, mientras en algunos meses la tasa de desempleo creció frente al mismo mes del año pasado, en otros disminuyó incluso llegando a cifras de un solo digito en los últimos meses del año. Por su parte, comparando el periodo enero- noviembre de los últimos 3 años, se encuentra que en 2024 hubo una desaceleración en el crecimiento del empleo, pues frente al año pasado solo ha crecido un 0,9%, mientras que en 2023 había crecido un 3,59%.

En concreto, en lo corrido del año solo se han generado 201 mil empleos concentrados en la Industria manufacturera (72 mil), Actividades artísticas (61 mil) y Alojamiento y servicios de comida (33 mil), mientras que los sectores que más caen en empleo son la Construcción (-28 mil) y actividades profesionales (-16 mil). Con todo, el macro sector de los servicios sigue siendo el gran generador de empleo en el país con 124 mil puestos de trabajo, es decir, el 62% de la variación de los ocupados. Esto último no es un dato menor, pues al observar la composición del empleo en Colombia, encontramos que el sector de los servicios ha ganado participación en el empleo total. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, consideramos que el crecimiento del empleo de estos sectores es un resultado de cambios en los hábitos de consumo.

En cuanto a la informalidad, si bien la proporción de informalidad se ha venido reduciendo en los últimos años, sigue presentando niveles considerablemente altos, ya que más de la mitad del mercado laboral es informal. En concreto, ha permanecido, en promedio, alrededor del 56% sin ninguna mejora notoria para el 2024. Esta alta informalidad implica que la mayoría las personas ocupadas en Colombia están excluidas de los beneficios de la formalidad y no tienen acceso a prestaciones sociales como salud, pensión, cesantías y vacaciones, entre otras.

De conformidad con el Articulo N°3 del Decreto 1860 de 2021 que adiciona los artículos 2.2.1.2.4.2.15, 2.2.1.2.4.2.16, 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 de 2015, la Entidad realiza un análisis estadístico de los sectores de Emprendimientos y Empresas de mujeres, Población en pobreza extrema, Desplazados por la violencia, Personas en proceso de reintegración o reincorporación social y Micro, pequeñas y medianas empresas Mipymes con lo cual se busca identificar esta población y su conveniencia en el presente proceso contractual.

De acuerdo con lo anterior a continuación se expone el contexto de estos sectores en la economía:

EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES EN EL SISTEMA DE COMPRAS PUBLICAS

Un informe publicado el 7 de marzo de 2024 por Colombia Productiva, Comercio, Industria y Turismo.

Empresas lideradas por mujeres son más productivas, tienen mayor calidad y son más sostenibles

Análisis de Colombia Productiva a empresas atendidas por la entidad muestra que los negocios administrados por mujeres tienden a tener procesos más eficientes, menores costos de producción, mayor nivel de control en sus productos y servicios y mejores prácticas ambientales.

En Colombia, las mujeres son parte fundamental del ámbito empresarial. Según el Registro Único Empresarial, de los 1,2 millones de empresas registradas en el RUES como personas naturales, el 59 % (716.759) se identifica con el género femenino. Además, de acuerdo con la encuesta Emicron del DANE (2022), existen cerca de 1,8 millones de micronegocios pertenecientes a mujeres.

Por esto, el liderazgo femenino es clave a la hora de pensar en superar las brechas que, según la Política de Reindustrialización, limitan el desarrollo productivo del país y sus territorios, como la falta de valor agregado, la poca diversificación de la oferta de bienes y servicios, los bajos niveles de calidad, el estancamiento de la productividad o la falta de prácticas ambientalmente sostenibles.

La viceministra de Desarrollo Empresarial, Soraya Caro dijo ““para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el proceso de reindustrialización del país y de nuestros territorios debe ir de la mano con la reducción de brechas de género y la disminución de las inequidades sociales y es por esto que la equidad de género muy importante en el CONPES de la Política de Reindustrialización.

Esta política contempla la articulación de más de 30 entidades del Estado y una inversión inicial de más de 7,8 billones de pesos para superar problemáticas como la ineficiencia en la producción de bienes y servicios; la escasa diversificación y sofisticación de la oferta interna y exportable; y la baja participación en encadenamientos productivos y cadenas de valor, entre otras”.

Precisamente, un análisis de Colombia Productiva (patrimonio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) a empresas atendidas por la entidad identificó que aquellas organizaciones que son propiedad o son administradas por mujeres tienden a superar esas brechas en mayor proporción que las lideradas por hombres.

Al analizar una muestra de cerca de 2.500 empresas que han participado en el programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad entre agosto de 2022 y febrero de 2024, se encontró que las empresas lideradas por mujeres (51 %, correspondiente a 1.253 mipymes) mejoran sus indicadores de productividad, en promedio, en 34,3 %.  Este incremento es mayor al presentado en las empresas lideradas por hombres, que han presentado una mejora de 33,2 %, en promedio.

Las áreas con mejor desempeño en las empresas con liderazgo femenino

Por ejemplo, en las empresas que trabajaron en temas de calidad, aquellas de propiedad o administradas por mujeres, redujeron en 55,8 % los productos no conformes o con defectos, casi nueve puntos porcentuales por encima de la mejora registrada en empresas lideradas por hombres (46,6 %).

La reducción de costos y la generación de ahorros en la producción, asociadas a estas áreas, también explica la eficiencia de las empresas lideradas por mujeres. Se encontró que estas reportaron una reducción promedio de 29 % de los costos de disposición y tratamiento de residuos, un ahorro de 30,5 % en costos por innovación y un aumento de 31,3 % en los ahorros generados por reducción de desperdicios. Para el caso de empresas lideradas por hombres, estos porcentajes son de 22,5 %, 24,1 % y 26,3 %, respectivamente.

En la variación de ingresos, las mujeres también llevan la delantera. Se identificaron aumentos del 25,6 % en el incremento de clientes por oferta innovadora y 27,8 % en las ventas (24,4 % y 26,4 %, respectivamente, para empresas lideradas por hombres). También existe una diferencia importante en la productividad de los trabajadores. Mientras en las empresas lideradas por mujeres el aumento de su eficiencia fue del 25,8 %, en el de las organizaciones lideradas por hombres fue de 17,9 %.

Estos resultados son, a su vez, reflejo de las áreas en las que más trabajan las empresas gerenciadas por mujeres: dentro de las 1.253 analizadas, en los temas que más se interviene es en gestión comercial (33,9 %), productividad operacional (24,5 %) y gestión de la calidad (14,6 %).

Los desafíos de productividad que más aquejan a las empresas lideradas por mujeres

El análisis también incluyó la identificación de las principales brechas que las empresas lideradas por mujeres perciben que deben superar, de acuerdo con el autodiagnóstico de programa Fábricas de Productividad y Sostenibilidad. Entre estas, se encuentran:

- 7 de cada 10 empresas no cuentan con una estrategia empresarial definida o tiene dificultades con su implementación.

- 9 de cada 10 empresas no cuentan con un proceso de innovación estructurado y permanente o presenta problemas en su implementación.

- 8 de cada 10 empresas no tienen definido o presentan dificultades en la implementación de un plan de mercado (estrategia comercial).

- 5 de cada 10 empresas no cuentan con procedimientos claros para las compras, los inventarios y la logística o tiene problemas en su implementación.

- 7 de cada 10 empresas no tienen sus procesos productivos estandarizados o documentados.

- 6 de cada 10 empresas no cuentan con un plan financiero dentro su empresa o no lo utiliza.

- 7 de cada 10 empresas no tienen definido o presentan problemas con la estructura del talento humano.

- 3 de cada 10 empresas no tienen implementada la normativa y/o reglamentos técnicos establecidos en su sector o están en proceso de implementación.

- 5 de cada 10 empresas no tienen o presentan problemas con la estructura de costos y gastos de su empresa.

- 7 de cada 10 empresas no tienen definido o presentan dificultades con el plan de ventas.

VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

La Ley 1448 de 2011 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Como nunca en la historia del país, todas las instituciones del país se han puesto en marcha para ayudarles a sanar las heridas que les han dejado varias décadas de conflicto armado.

La reparación integral a las víctimas implica no sólo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que hechos como los que sufrieron no vuelvan a repetirse.

La Ley ampara no sólo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona y delitos contra la libertad sexual. Así mismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial pues reconoce que las personas que, por su edad, género, grupo étnico, o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial.

De acuerdo con lo reportado por la unidad de víctimas en su portal web, a la fecha van 13.447.332 personas reconocidas como víctimas e incluidas en el Registro Único de Víctimas RUV, identificadas de manera única ya sea por su número de identificación, por su nombre completo o por una combinación de ellos.

Adicionalmente, se conoce de 10.259.900 eventos de desplazamiento forzado que han dejado 8.861.715 personas desplazadas de sus territorios.

PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN

Según la Agencia para la reincorporación y normalización, existen tres procesos a saber: La reintegración regular, que contempla el abordaje integral de la persona en proceso de reintegración y su familia a través de ocho dimensiones (personal, familiar, salud, educativa, productiva, seguridad ciudadana y hábitat), que inciden en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades conducentes al ejercicio autónomo de la ciudadanía en el marco legal; la reintegración especial que promueve la reintegración de las personas postuladas a la Ley 975 de 2005, una vez recobren su libertad efectiva mediante el acceso a los beneficios de acompañamiento psicosocial, formación académica y formación para el trabajo, promoviendo habilidades que les permita ser sostenibles en la legalidad y cumplir con los compromisos adquiridos con las víctimas en materia de reparación simbólica y la reincorporación mediante un proceso integral y sostenible excepcional y transitorio, que considere los intereses de la comunidad de las Farc-Ep en proceso de reincorporación, sus integrantes y sus familias orientado al fortalecimiento del tejido social en los territorios a la convivencia y la reconciliación entre quienes los habitan; así mismo al despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local.

Nota: Cifras con corte a 30 de abril de 2025.

Al respecto, es importante mencionar que el decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.4.2.16 promueve la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, para lo cual en el presente proceso resulta viable dar aplicación a dicha disposición.

En consonancia con lo anterior, se precisa que para el cumplimiento del objeto contractual pueden ser vinculados los sujetos indicados, teniendo en cuenta que en algunos casos (servicios: personal integrante de cuadrilla o personal de apoyo administrativo u otro, bienes: muebles que no se requiera mayor complejidad para su elaboración) no requieren de una condición especial para ello. No obstante, se aclara que el futuro contratista debe asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas y el supervisor deberá efectuar seguimiento al respecto.

Por lo expuesto, se establece que durante el inicio y la ejecución del contrato los sujetos enunciados en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 se puede vincular personal para que apoye la entrega de bienes o servicios en un porcentaje del ciento (5%), con el fin de que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del futuro negocio jurídico a suscribir.

ESTADISTICAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MIPYMES.

La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – ACOPI, se permite hacer entrega de los resultados de la Encuesta de Desempeño Empresarial (EDE) para el tercer trimestre del 2023, donde las empresas encuestadas pertenecen principalmente a los sectores económicos de la manufactura, servicios y comercio.

Desde ACOPI, agradecemos al sector empresarial del país por el apoyo brindado a través de nuestras doce (12) seccionales ubicadas a nivel departamental en Atlántico, Antioquia, Bolívar, Centro de Occidente, Cundinamarca, Caldas, Cauca, Nariño, Tolima, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.

Este documento, está compuesto por una primera parte donde se le realiza un seguimiento al comportamiento de las empresas del segmento Mipyme haciendo énfasis en los indicadores que denominamos fundamentales, como lo es el nivel de la producción de bienes y servicios, el volumen de ventas, el nivel de inversiones realizadas, la rentabilidad, la cuota de mercado, el ausentismo laboral y la generación de empleo. En este mismo sentido, comprende una segunda parte donde se monitorea los resultados sobre mercado laboral a nivel nacional y el comportamiento de este en el segmento MiPyme. Seguidamente, se abre paso a una tercera parte que busca analizar los factores que inciden en el desempeño de las empresas del segmento y complementan los resultados realizados sobre los indicadores anteriores. Dentro de estos factores, se incluye a la capacidad productiva, el desabastecimiento de materias primas, el encadenamiento productivo, la dinámica de la inversión, la financiación y la innovación.

II. Indicadores fundamentales MIPYMES en el tercer trimestre de 2023

- NIVEL DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS

Los resultados de la encuesta reflejan cómo los empresarios evaluaron la producción de bienes y/o servicios durante el tercer trimestre de 2023. De acuerdo con los datos recopilados, el 45,3% experimentó una reducción en la producción, el 40,1% se mantuvo en niveles estables y el 14,6% experimentó un aumento.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el 40,1% informó una disminución en la producción, lo que indica un aumento de 5,2 puntos porcentuales.

- VOLUMEN DE VENTAS

Los resultados de la consulta a los empresarios acerca del volumen de ventas durante el tercer trimestre muestran que el 49,3% experimentó una disminución en este indicador, mientras que el 33,5% mantuvo sus ventas estables y el 17,2% reportó un aumento.

Comparando estos resultados con el mismo trimestre, pero del 2022, se nota un aumento de 5 puntos porcentuales en la proporción de empresas que experimentaron una reducción en el nivel de ventas, lo que significa que hubo un cambio del 44,3% al 49,3% en ese aspecto.

- NIVEL DE INVERSIÓN REALIZADA

Durante el tercer trimestre de 2023, al consultar a los empresarios de las MiPymes acerca del nivel de inversión realizada, se constató que un 52,1% de ellos informó una disminución en comparación con el trimestre anterior. Adicionalmente, un 33,3% indicó que las inversiones se mantuvieron estables, mientras que un 14,6% reportó un aumento en estas. Al efectuar una comparativa con el tercer trimestre, pero de 2022, se reveló el comportamiento del nivel de inversión de la siguiente manera: un 46,4% experimentó una disminución, un 43,5% se mantuvo y un 10% experimentó un incremento en la inversión.

Esta tendencia negativa en el indicador es motivo de preocupación, ya que las inversiones revisten una importancia crucial para el crecimiento, la mejora de la competitividad, la rentabilidad y la sostenibilidad de las MiPymes. La realización de inversiones adecuadas permite a las MiPymes fortalecerse y estar mejor preparadas para enfrentar los retos del mercado, así como aprovechar las oportunidades emergentes.

- RENTABILIDAD

A lo largo del tercer trimestre de 2023, se logra evidenciar una disminución en los niveles de rentabilidad entre las MiPymes que participaron en la encuesta, en comparación con el trimestre anterior. Según los datos recabados, se evidenció que el 13,4% de las MiPymes experimentaron un aumento en su rentabilidad, mientras que para el 33,3% la rentabilidad se mantuvo constante. Sin embargo, es motivo de preocupación que un 53,3% informara una disminución en sus niveles de rentabilidad.

Esta disminución constante durante todo el año en la percepción de rentabilidad se ha dado debido a distintos factores que han golpeado la economía colombiana tales como: aumentos en los costos de materias primas, inestabilidad económica, falta de confianza en los mercados, entre otros.

- CUOTA DE MERCADO

Al analizar los resultados correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2023, se destaca que el 46,9% de los empresarios encuestados, pertenecientes al segmento de las MiPymes, informaron una disminución en este indicador. Contrariamente, el 38,9% afirmó que su cuota de mercado se mantuvo estable, mientras que el 14,2% indicó un aumento en este aspecto.

La cuota de mercado se reconoce como un indicador esencial para el éxito de una empresa, dado que una cuota mayor se vincula comúnmente a mayores ingresos y márgenes de beneficio. Sin embargo, si la percepción sobre la cuota de mercado está en descenso, es probable que la empresa esté atravesando una reducción en sus ventas y, en consecuencia, en su rentabilidad. Esta situación demanda una atención cuidadosa para asegurar la competitividad y viabilidad a largo plazo de estas empresas.

- AUSENTISMO LABORAL

Con el propósito de evaluar el impacto del ausentismo laboral en las MiPymes durante el tercer trimestre de 2023, se les consultó a los empresarios si este fenómeno había experimentado algún cambio en relación a períodos previos. Los resultados obtenidos revelaron que un 27,4% de los empresarios manifestaron una disminución en el ausentismo laboral, mientras que un 56,1% señaló que se mantuvo estable. Paralelamente, un 16,5% reportó un aumento en el ausentismo laboral.

Estos hallazgos proporcionan un panorama importante para comprender la tendencia del ausentismo laboral en las MiPymes durante el tercer trimestre de 2023. Esta evaluación puede ser crucial para identificar posibles causas subyacentes, implementar medidas correctivas y garantizar la continuidad operativa y productiva de las empresas.

- GENERACIÓN DE EMPLEO

Los resultados obtenidos reflejan que un 39,6% de los empresarios encuestados informaron una reducción en la generación de empleo. Paralelamente, un 46,2% indicó que esta situación se mantuvo constante, mientras que un 14,2% mencionó un incremento.

Después de analizar los resultados estadísticos de la Encuesta de Desempeño Empresarial, realizada por el Observatorio de la MiPyme, es posible concluir que, durante el tercer trimestre de 2023, en promedio, un 44,8% de los empresarios que conforman el segmento MiPyme manifestaron haber experimentado disminuciones en los indicadores previamente mencionados. Por otra parte, solo un 15% de los encuestados percibió un aumento, mientras que un 40,2% afirmó que estos se mantuvieron estables en comparación con el trimestre anterior.

Al comparar estos mismos datos del tercer trimestre, pero de 2022, podemos observar en promedio, el 40,2% de empresarios del segmento MiPyme manifestaron presentar disminuciones en los indicadores mencionados anteriormente durante el tercer trimestre de 2022, mientras que solo el 12,9% percibió aumento y el 46,8% afirmó que los indicadores mencionados se mantuvieron con respecto al trimestre anterior.

Estos resultados muestran un panorama desafiante no solo para la economía de nuestro país, sino también para las Mipymes. En comparación con el mismo período del año anterior, un mayor porcentaje de empresarios MiPyme informaron haber experimentado disminuciones en sus indicadores fundamentales. Esta tendencia negativa refleja una desaceleración en el rendimiento de estas empresas.

Estos hallazgos resaltan la importancia de comprender y abordar las posibles causas detrás de esta tendencia. Las MiPyme son una parte crucial de la economía, por lo que es importante identificar y ofrecer apoyo adecuado para estimular su crecimiento y estabilidad. La evaluación de políticas y estrategias específicas para fortalecer este segmento empresarial podría ser fundamental para contrarrestar este escenario desfavorable y fomentar un entorno más propicio para su desarrollo.

# CONTEXTO TÉCNICO

Como punto de partida es importante mencionar que, el fondo inició el desarrollo sus actividades en las instalaciones del Ministerio de Minas y Energía, en la sede principal ubicada en la Calle 43 No. 57-31 CAN de la ciudad de Bogotá en el año 2018, y una vez incrementó el número de colaboradores se trasladó a la sede archivo ubicada en la Carrera 50 No 20 – 26 Bloque A Piso 2 en la misma ciudad, a partir de febrero de 2019.

Posteriormente, desde el 2019 y hasta el 2021,  la  cantidad  de  miembros  del  Equipo  Ejecutor  pasó  de  10  a  26 colaboradores aproximadamente;  adicionalmente,  fueron incluidos cerca  de 26  colaboradores  que  hicieron  parte  de Unidades Coordinadoras Especiales para programas, proyectos o actividad de fomento, promoción, estímulo e incentivo aprobadas por el Comité Directivo, para un total de 52 colaboradores apoyando actividades desarrolladas por FENOGE en cumplimiento de su objeto, y generando productos de valor que impactaron el  cumplimiento  de  la  misión,  por  lo  que  el  anterior  incremento  demostró  que  los espacios facilitados por el Ministerio de Minas y Energía eran insuficientes.

Teniendo en cuenta el aumento en la cantidad de colaboradores que para el año 2022 prestarían sus servicios al FENOGE, los puestos de trabajo asignados en la sede del CAN del MME, no eran suficientes por lo que, producto de la colaboración institucional con el IPSE se suscribió el Convenio Interadministrativo 80905-036-2022, vigente hasta enero del 2026, y mediante el cual se brinda el uso de una de sus instalaciones, ubicada en la Carrera 12 No 84A – 12 oficina 601, en la ciudad de Bogotá D.C., y en virtud de ello, actualmente el FENOGE usa la oficina antes referida para su funcionamiento; en cuanto a esta, es importante indicar que cuenta con 172 mts2 y con una capacidad  sólo para 30 puestos de trabajo, 1 sala de junta, 1 cocineta, 2 baños y 1 oficina para la Dirección Ejecutiva, espacio que es verdaderamente insuficiente para la cantidad de colaboradores actuales.

Es preciso señalar que, producto de las estrategias diseñadas por el Gobierno Nacional en el marco de la Transición Energética Justa, el Fondo incrementó su operación y contratación para dar continuidad a las actividades ya aprobadas en todo el territorio nacional, gracias al enfoque hacia los territorios y comunidades que se promueven; debido a esto se generó un crecimiento considerable del personal vinculado al Fondo, el cual equivale al 205% con relación al año 2022, por lo que  con corte a 31 de diciembre de 2024, FENOGE contó con un aproximado de  168 contratista entre Equipo Ejecutor y Proyectos Especiales, y para la vigencia 2025, ya se tienen contratados un poco más de 200 colaboradores entre equipo ejecutor y apoyos a las distintas asistencias técnicas.

En efecto, el crecimiento, consolidación y posicionamiento del Fondo, constituyen los principales factores que fundamentan la necesidad de disponer de un espacio físico adecuado y suficiente, garantizando el cumplimiento de las disposiciones de bioseguridad ampliamente difundidas por el Gobierno Nacional y lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, que regula las condiciones laborales en Colombia para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, por lo que se hace necesario contar con un correcto diseño de espacios y la  dotación de mobiliario e instalación del mismo, suficiente para adecuar las oficinas 801 y 802, ubicadas en el edificio Torre Avenida 82 P.H, con dirección carrera 12 No. 84-12 de la ciudad de Bogotá D.C., objeto de la presente contratación.

Conforme a lo expuesto, con el fin de contar con instalaciones adecuadas, en óptimas condiciones y con espacios de trabajo suficientes para el desarrollo de las actividades del Equipo Ejecutor, las Unidades Coordinadoras Especiales y demás contratistas del Fondo, así como la atención adecuada de terceros, actores del sector público, privado, la academia, los gremios, la banca local, la banca internacional, banca multilateral y los organismos internacionales entre otros, cuando estas deban desarrollarse de manera presencial indispensablemente, se hace necesario realizar la contratación para ejecutar las actividades requeridas para el diseño y adecuación integral de los espacios físicos, con los componentes de adquisición de bienes muebles que se requieran y que sean necesarios para dotar e instalar en las condiciones básicas las oficinas 801 y 802, ubicadas en el edificio Torre Avenida 82 P.H, con dirección carrera 12 No. 84-12 de la ciudad de Bogotá D.C., y que permitan desarrollar las actividades mínimas que se requieran realizar de manera presencial, con normalidad, oportunidad y en cumplimiento de las normas asociadas a riesgos laborales.

Todo esto en cumplimiento de las normas NTC-1440 “MUEBLES DE OFICINA.CONSIDERACIONES  GENERALES  RELATIVAS  A LA POSICIÓN DE TRABAJO: SILLA-ESCRITORIO”, NTC-2050 “Código Eléctrico Colombiano”, el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE", el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público “RETILAP”, la NFPA-110 “Norma para Sistemas de Energía de Reserva y de Emergencia”, la NSR-10 “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, normas NFPA – NEC, el Código Nacional de Incendios, la Circular 2021EE0090167 DE 2021 del Ministerio de Vivienda, la Ley 90 de 1993, la Resolución 5018 de 2019, la NFPA-101 “Código de Seguridad Humana”, NTC-1461 “Higiene y seguridad. Colores y señales de seguridad”, la NTC-2885 “extintores portátiles contra incendios”, la Resolución 705 de 2007, y, o aquellas normas técnicas que resulten apropiadas de acuerdo con el objeto planteado.

# ANÁLISIS DE LA DEMANDA

# Procesos similares de otras entidades.

Con el fin de tener mayor claridad del tipo de consumidor en el sector objeto de estudio y empresas que históricamente hayan utilizado el producto, se revisó:

Considerando que el presente proceso de selección incluye la construcción de instalaciones y mantenimiento, así como de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas, se realizó la búsqueda de procesos de contratación en la plataforma de datos abiertos que involucren actividades relacionadas de acuerdo con los componentes del presente proceso adelantadas por otras entidades durante las vigencias 2020 al 2024, como muestra a continuación:

Tabla 2. Contrataciones históricas sobre la construcción de instalaciones y mantenimiento, así como de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas

| No. DE PROCESO DE SELECCIÓN/ CONTRATO / LINK SECOP | OBJETO | CONTRATISTA | CONTRATANTE | VALOR | PLAZO | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | CONDICIONES | FORMA DE PAGO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FDLE-LP-494-2022 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3484651 | Realizar las obras de adecuación, remodelación mantenimiento de la infraestructura física y suministro e instalación de mobiliario, equipos y enseres para el edificio centro administrativo local (CALE) y edificaciones de propiedad o tenencia del fondo de desarrollo local de Engativá a monto agotable, con precios unitarios fijos sin formula de reajuste. | WRUSSY INGENIEROS S.A.S | ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVÁ | $605.206.115,00 | 6 MESES | Licitación pública con puntajes. | 1. Factor económico: puntos. 2. Factos de calidad: 34,75 puntos. 3. Promoción servicios nacionales: 10 puntos. 4. Mujeres: 0,25 puntos. 5. Puntaje por discapacidad: 1 punto. | La entidad pagará el contrato celebrado con el adjudicatario de la siguiente manera: a) ACTAS PARCIALES DE AVANCE DE OBRA: mediante actas de recibo parcial de obra ejecutada a corte mensual, revisada y aceptada y recibida a satisfacción por parte de la interventoría, estos pagos se realizarán durante el desarrollo del contrato hasta alcanzar el 90% del valor total de las obras a precios unitarios. b) PAGO FINAL: se realizará un último pago por el 10% el cual se pagará contra el recibo a satisfacción de las obras, y liquidación del contrato. |
| EIC-MEC321-2022 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.3575004#ContractDocuments | Realizar la remodelación, adecuación de oficinas, dotación de mobiliario e infraestructura de, redes, de la segunda sede administrativa, operativa y de atención al usuario de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión Catastral de Cundinamarca- Agencia Catastral de Cundinamarca, ubicada en la calle 24 a no. 43b-09, de la ciudad de Bogotá D.C. con cargo al contrato interadministrativo CD-ACC-CON-INT-001-2022 suscrito con la Agencia Catastral de Cundinamarca. | JORGE HUMBERTO CORTES BONILLA | AGENCIA LOGÍSTICA DE GESTIÓN INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DE CUNDINAMARCA | $727.503.487,00 | 1 MES | Menor cuantía. | Factor de escogencia el menor valor ofrecido. | La inmobiliaria pagará al contratista el valor estipulado de la siguiente manera: 1. Pagos parciales: hasta el 90% del valor del contrato se pagará según el avance de las actividades ejecutadas en actas parciales hasta el 90%, previa suscripción de las respectivas actas parciales de obra, las cuales deben ser suscritas por el contratista de obra y el supervisor del contrato. 2. El último pago del 10% del valor del contrato se realizará previa suscripción de la liquidación, una vez el supervisor certifique que las actividades ejecutadas corresponden al 100% del valor total del contrato. |
| CM-LP-124-2024 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.6133144 | Remodelación, restauración, mantenimiento por frente de obra y dotación a todo costo de los equipos y mobiliario para las cabañas y hotel de la sede Las Mercedes del Club Militar | PHVA CONSTRUCTORES SAS | CLUB MILITAR | $5.109.765.745,17 | 5 MESES | Licitación pública con puntajes. | A. Maestros de obra: 15 B. Mejora de tipo de pintura: 25 puntos. C. Frentes de obra adicional: 20 puntos. D. Arquitecto director de obra con estudios en restauración: 25 puntos. E. Arquitecto o ingeniero con estudios en pmp: 15 puntos. | EL CLUB MILITAR El CLUB MILITAR DE OFICIALES, se compromete a cancelar el valor del contrato resultante de la siguiente forma: A. Un Anticipo por el treinta (30%) del valor total del contrato, que será cancelado con la firma del acta de inicio de obra. B. El saldo, es decir el setenta (70%) del valor del contrato mediante la presentación de actas parciales de obra, las cuales deben ser refrendadas por el Contratista y el Interventor, amortizando el anticipo en igual proporción al valor a cancelar. |
| SA 005 DE 2021 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2040240 | Instalación de cableado estructurado, mobiliario, adecuaciones locativas y demás elementos que sean requeridos para la adecuación de puestos de trabajo en las instalaciones del INM. | CAPITAL NETWORKS S.A.S. | INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA DE COLOMBIA | $115.350.933,00 | 7,46 MESES | Selección abreviada de menor cuantía con puntajes. | - Mejoramiento técnico ítem 6: 2 puntos. - Mejoramiento técnico ítem 53: 2 puntos. - Mejoramiento técnico ítem 54: 2 puntos. - Mejoramiento técnico ítem 55: 2 puntos. - Oferta económica: 82 puntos. - Apoyo industria nacional: 10 puntos. | El Instituto Nacional de Metrología, pagará al CONTRATISTA en un (1) único pago, una vez terminados los trabajos y la instalación y entrega del mobiliario, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la correspondiente factura con el cumplimiento de los requisitos legales. |
| LP-01-2024 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5647588 | Suministro de actividades de mantenimiento preventivo, correctivo, adecuaciones y mejoramiento de instalaciones físicas y mobiliario, de las unidades de información del SBPM, la Biblioteca Pública Piloto y sus filiales | CONSORCIO PILOTO BP | BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO DE MEDELLÍN, COLOMBIA | $633.301.822,00 | 4,83 MESES | Licitación pública con puntajes. | - Oferta económica: 59,5 puntos. - Factor de calidad: 10 puntos. - Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado: 9 puntos. - Apoyo industria nacional: 20 puntos. - Vinculación personas con discapacidad: 1 punto. - Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. - Mipyme: 0,25 puntos. | Pagos parciales, mes vencido, luego de presentación de factura electrónica con los respectivos soportes, el informe de ejecución de acuerdo con las actividades realizadas, radicación de la misma en el correo electrónico de facturación electrónica 890980150@scol.com.co y el recibo a satisfacción por parte de la supervisión y/o Interventoría del Contrato, adicionalmente, se deberá indicar cada factura en el campo de observaciones, numero de contrato, supervisor y/o Interventor y apoyo a la supervisión y/o interventoría . |
| LP 03 DE 2023 - FRR MOBILIARIO DE OFICINA CAN https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4900160 | Adecuación con suministro e instalación de mobiliario de oficina y actividades complementarias en diferentes áreas del edificio de la Registraduría Nacional del Estado Civil sede CAN bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, de conformidad con el estudio previo, el pliego electrónico, las condicionales adicionales de la Licitación Púbica No. 003 del 2023 del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA | ALINCA SAS | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | $1.457.248.598,00 | 3 MESES | Licitación pública con puntajes. | - Oferta económica: 63,5 puntos. - Apoyo industria nacional: 10 puntos. - Mipyme: 0,25 puntos. - Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos - Factor de calidad: 25 puntos. - Vinculación personas con discapacidad: 1 punto. | EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL pagará el valor del Contrato, así: a. Un primer pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Avance del 35% de su ejecución expedida por el supervisor del contrato. b. Un segundo pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Ejecución del 70% del mismo expedida por el supervisor del contrato. c. Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Ejecución del cien por ciento (100%) del mismo expedida por el supervisor del contrato. d. Un último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción expedida por el supervisor, la suscripción del Acta de Terminación y Liquidación del contrato, y las pólizas actualizadas debidamente aprobadas. |
| LP 02 DE 2021 - FRR MOBILIARIO DE OFICINA https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.2154369 | Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste adecuación con suministro e instalación de mobiliario de oficina y actividades complementarias en diferentes áreas del edificio de la Registraduría Nacional del Estado Civil sede CAN, de conformidad con el estudio previo, las condicionales adicionales de la Licitación Pública No. 002 de 2021 del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA | CONSTRUCCIONES MF GUERRERO | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | $453.620.727,00 | 3 MESES | Licitación pública con puntajes. | 1. Oferta económica: 700 puntos. 2. Factor de calidad: 200 puntos. 3. Industria nacional: 100 puntos. | EL FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL pagará el valor del Contrato, así: a. Un primer pago equivalente al 50% del valor del contrato, previa presentación del Acta de Avance del 50% de su ejecución expedida por el supervisor del contrato. b. Un segundo pago equivalente al 40% del valor del contrato, previa presentación del Acta de Ejecución del 100% del mismo expedida por el supervisor del contrato. c. Un último pago equivalente al 10% del valor del contrato, previa presentación del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción expedida por el supervisor, la suscripción del Acta de Terminación y Liquidación del contrato, y las pólizas actualizadas debidamente aprobadas. |
| MP-SDI-LP-OP-054-2023 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4566338#ContractDocuments | Realizar las obras de mantenimiento y/o reparaciones locativas en los inmuebles de propiedad y al servicio de la alcaldía municipal de Palmira | CONSORCIO COINMAR 2023 | ALCALDÍA MUNICIPIO DE PALMIRA | $1.188.969.582,08 | 4 MESES | Licitación pública con puntajes. | - Factor de calidad: 28 puntos. - Oferta económica: 50 puntos. - Industria nacional: 20 puntos. - Personal en condición de discapacidad: 1 punto. - Personal según decreto 142 del 2023: 0,50 puntos. - Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. - Mipyme: 0,25 puntos. | EL MUNICIPIO PALMIRA pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mediante el reconocimiento de actas parciales a precios unitarios fijos, previa presentación y aprobación del informe de avance de la obra, por parte del interventor, previo cumplimiento de los requisitos de pago a los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Dichas ACTAS deberán ir soportadas por las pre-actas, memorias de cálculo e informes, fotografías según ítem elaborado, copia de la bitácora, entre otros, cuando sea requerido previamente, y los informes deberán contener el desglose de las actividades realizadas, cantidades de obra (verificadas y avaladas por la interventoría), ejecución presupuestal, avance físico, balance del contrato y memoria fotográfica (con registro de fecha y hora) del antes, durante y después. |
| SIM-LP-004-2023 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeManagement/Index | Mejoramiento, mantenimiento y reparaciones locativas de sedes propias de la alcaldía de San José de Cúcuta | CONSORCIO SEDES PRO CUCUTA | MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA | $1.504.225.459,00 | 3,06 MESES | Licitación pública con puntajes. | - Oferta económica: 59,5 puntos. - Factor de calidad: 10 puntos. - Factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado: 9 puntos. - Apoyo industria nacional: 20 puntos. - Vinculación personas con discapacidad: 1 punto. - Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. - Mipyme: 0,25 puntos. | La secretaria de Infraestructura entregará un anticipo del 30% del valor del contrato adjudicado. Previa aprobación de la interventoría del plan de inversión del anticipo, el cual deberá tener como destinación especifica la ejecución del presente contrato. El original del plan de inversión del anticipo debe ser remitido a la Unidad Ejecutora para el trámite de autorización del desembolso. El valor del anticipo deberá ser amortizado en las actas parciales de pago, y el mismo tendrá que estar amortizado en su totalidad al momento de suscribir el Acta de terminación del contrato. 2.- El setenta por ciento (70%) restante se cancelará con la presentación de actas parciales amortizando el treinta (30%) del total de anticipo recibido, las actas serán según el avance de obra, y/o recibo final de obra dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la respectiva Acta o Actas de Pago. |
| LP-003-2023 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.4899754 | Obras de adecuación, mejoras y reparaciones locativas en el inmueble donde funciona la sede principal del IDEAM, en la ciudad de Bogotá | Logia 3 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES | $708.943.459,00 | 2,26 MESES | Licitación pública con puntajes. | 1. Evaluación económica: 41 puntos. 2. Ítem de calidad: 47,65 puntos. 3. Apoyo industria nacional: 10 puntos. 4. Trabajadores con discapacidad: 1 punto. 5. Emprendimiento y empresa de mujeres: 0,25 puntos. 6. Participación Mipyme: 0,10 puntos. | La Entidad pagará el Contrato celebrado previa presentación y aprobación por parte del supervisor del contrato de los informes exigidos en el Contrato. 1. Un primer pago hasta por el valor que represente el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato relacionado en la cláusula denominada “Entregables” y previa presentación de los documentos relacionados en el parágrafo primero de la presente cláusula. 2. Un último pago hasta por el valor que represente el cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, al cumplimiento del valor de ejecución del contrato relacionado en la cláusula denominada “Entregables” y previa presentación de los documentos relacionados en el parágrafo primero de la presente cláusula. |
| ICBF-LP-004-2023SEN https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5736201 | Realizar las obras de los mantenimientos y/o reparaciones locativas requeridas en las diferentes sedes administrativas del ICBF a nivel nacional-lote regional 2- Andina (Antioquia- sede nacional-Caldas) | CONSORCIO AC MANTENIMIENTO 2024 | ICBF SEDE NACIONA | $1.245.176.107,00 | 8 MESES | Licitación pública con puntajes. | - Oferta económica: 48,5 puntos. - Factor de calidad: 30 puntos. - Apoyo a la industria nacional: 20 puntos. - Vinculación de personas con discapacidad: 1 punto. - Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. - Mipyme en el sistema de compras públicas: 0,25 puntos. | Se pagará al contratista así: ACTIVIDAD OBRA (Suministro e instalación): Pagos parciales de acuerdo con actas mensuales de obra ejecutada (Ítems de obra efectivamente terminados en obra), los cuales deberán contar con el recibo a satisfacción del interventor, e informe técnico de avance de obra mensual. Para cada uno de estos pagos parciales, se efectuará una retención en garantía del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al CONTRATISTA. |
| LP-001-2023 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.5018402 | Contratar la adquisición e instalación de mobiliario de oficina y actividades complementarias en diferentes áreas de las sedes del ICANH en la ciudad de Bogotá D.C. bajo el sistema de precios fijos sin formula de reajuste. | UNION TEMPORAL SEDES ICANH 2023 | Instituto Colombiano de Antropología e Historia | $783.667.515,00 | 4,2 MESES | Licitación pública con puntajes. | 1. Factor de calidad: 48,5 puntos. 2. Factor económico: 40 puntos. 3. Incentivo a la industria nacional: 10 puntos. 4. Inclusión personas con discapacidad: 1 punto. 5. Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. 6. Mipyme: 0,25 puntos. | El ICANH pagará el valor total del contrato que se derive del presente proceso de selección, así: a. Un primer pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Avance del 35% de su ejecución expedida por el supervisor del contrato. b. Un segundo pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Ejecución del 70% del mismo expedida por el supervisor del contrato. c. Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Ejecución del cien por ciento (100%) del mismo expedida por el supervisor del contrato. d. Un último pago equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, previa presentación del Acta de Recibo Definitivo a Satisfacción expedida por el supervisor, la suscripción del Acta de Terminación y Liquidación del contrato, y las pólizas actualizadas debidamente aprobadas. |
| LP-009-2024 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7027108 | Adquisición, instalación y restauración de mobiliario de oficina para el desarrollo de actividades de funcionamiento y ejecución de los planes, programas y proyectos a cargo de las diferentes secretarías de la administración municipal de Cota Cundinamarca. | UT COTA 2024 | ALCALDÍA MUNICIPAL COTA | $781.394.681,00 | 0,66 MESES | Licitación pública con puntajes. | A. Factor técnico y calidad: 50 puntos. B. Propuesta económica: 38,75 puntos. C. Emprendimientos y empresas de mujeres: 0,25 puntos. D. Estímulo a la industria nacional: 10 puntos. E. Discapacidad: 1 punto. | El Municipio de Cota pagará el valor del contrato mediante UN UNICO PAGO previa certificación del supervisor, entrada al almacén y cumplimiento de las obligaciones. |
| LP-001-2024 https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=CO1.NTC.7114380 | Adquisición e instalación de mobiliario de oficina para preservar la SST de los funcionarios y/o colaboradores del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Andrés islas - INFOTEP | CEMASAI SAS | INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS | $658.180.174,55 | 1,33 MESES | Licitación pública con puntajes. | A. Factor técnico: 60 puntos. B. Estímulo a la industria nacional: 10 puntos. C. Tarjeta de residencia – OCCRE. 30 puntos. | Un primer pago que será equivalente al treinta (30%) por ciento del valor total del contrato, a contra entrega de informe con los diseños del mobiliario. Un segundo pago que será equivalente al setenta (70%) por ciento del valor total del contrato, contra entrega del informe que acredite el cumplimiento con la entrega e instalación del 100% de los bienes con base en lo previsto en la ficha técnica. Las partes y el supervisor suscribirán un acta final que contenga el recibo final y a satisfacción de los bienes y actividades del contrato y el certificado de ingreso al almacén. |

Conforme a la información recopilada de contrataciones desarrolladas con objetos similares en entidades públicas, particularmente enfocado en servicios de construcción de instalaciones y mantenimiento, así como de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas, y lo analizado en el modelo de abastecimiento estratégico, enfocado en los sectores previamente identificados, se determina que hay una cantidad considerable de firmas en el mercado que pueden brindar el servicio que se está contratando.

Dentro de los contratos evaluados, se encontró una gran dispersión de valores de contratación y plazos de ejecución, por lo que se realizó un análisis de promedio del valor mensual. Teniendo en cuenta la naturaleza de los contratos, el análisis es válido y la relación del promedio del valor mensual permite tener un valor más estandarizado para la prestación del servicio.

En este sentido, se expone a continuación el análisis presupuestal de dichos contratos, así:

Tabla 3. Análisis de valor mensual contratos en la plataforma SECOP

| CONTRATO | VALOR | PLAZO | VALOR MENSUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| FDLE-LP-494-2022 | $ 605.206.115,00 | 6 | $ 100.867.685,83 |
| EIC-MEC321-2022 | $ 727.503.487,00 | 1 | $ 727.503.487,00 |
| CM-LP-124-2024 | $ 5.109.765.745,17 | 5 | $ 1.021.953.149,03 |
| SA 005 DE 2021 | $ 115.350.933,00 | 7,46 | $ 15.462.591,55 |
| LP-01-2024 | $ 633.301.822,00 | 4,83 | $ 131.118.389,65 |
| LP 03 DE 2023 | $ 1.457.248.598,00 | 3 | $ 485.749.532,67 |
| LP 02 DE 2021 | $ 453.620.727,00 | 3 | $ 151.206.909,00 |
| MP-SDI-LP-OP-054-2023 | $ 1.188.969.582,08 | 4 | $ 297.242.395,52 |
| SIM-LP-004-2023 | $ 1.504.225.459,00 | 3,06 | $ 491.576.947,39 |
| LP-003-2023 | $ 708.943.459,00 | 2,26 | $ 313.691.796,02 |
| ICBF-LP-004-2023SEN | $ 1.245.176.107,00 | 8 | $ 155.647.013,38 |
| LP-001-2023 | $ 783.667.515,00 | 4,2 | $ 186.587.503,57 |
| LP-009-2024 | $ 781.394.681,00 | 0,66 | $ 515.720.489,46 |
| LP-001-2024 | $ 658.180.174,55 | 1,33 | $ 494.872.311,69 |

Tabla 4. Análisis estadístico de valor mensual contratos en la plataforma SECOP

| ESTADÍSTICA | VALOR MENSUAL |
| --- | --- |
| MÁXIMO | $ 1.021.953.149,03 |
| MÍNIMO | $ 15.462.591,55 |
| PROMEDIO | $ 343.692.682,69 |

Frente el análisis de información histórica en la que se identificaron ocho (8) contrataciones que dentro de su alcance presentan la prestación de servicios de construcción de instalaciones y mantenimiento, así como de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas, cuatro (4) contrataciones que dentro de su alcance presentan la prestación de servicios de construcción de instalaciones y mantenimiento y tres (3) que dentro de su alcance presentan el alcance de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas; cuyos valores mensuales de operación van desde los $ 15.462.591,55 COP hasta los $ 1.021.953.149,03 COP, con un promedio de $ 343.692.682,69 COP, y teniendo en cuenta las condiciones de la presente contratación, se considera que debe permitirse la acreditación de la experiencia a través de hasta dos (2) contratos ejecutados para que los interesados puedan aplicar de forma singular o plural, aportando capacidad técnica y financiera, para ejecutar con la idoneidad y eficiencia suficiente dentro del presente proceso.

Por otra parte, con el fin de determinar la forma de pago para un futuro proceso contractual y conforme a la información recopilada de contrataciones desarrolladas con objetos similares en entidades públicas, particularmente enfocado en servicios de construcción de instalaciones y mantenimiento, así como de muebles, mobiliario y decoración a instalaciones internas, se identificó que dichas contrataciones fuente de análisis, tienden a tener el siguiente comportamiento frente a la forma de pago, evidenciando pagos parciales según avance de obra o de entrega de elementos y sin anticipo como se expone a continuación:

Tabla 5. Análisis de modalidad de pago contratos en la plataforma SECOP

| CONTRATO | ANTICIPO | PAGOS PARCIALES POR AVANCE | RECIBO DE OBRA O LIQUIDACIÓN | ÚNICO PAGO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FDLE-LP-494-2022 | NO | SI | SI | NO |
| EIC-MEC321-2022 | NO | SI | SI | NO |
| CM-LP-124-2024 | SI | SI | NO | NO |
| SA 005 DE 2021 | NO | NO | NO | SI |
| LP-01-2024 | NO | SI | NO | NO |
| LP 03 DE 2023 | NO | SI | SI | NO |
| LP 02 DE 2021 | NO | SI | SI | NO |
| MP-SDI-LP-OP-054-2023 | NO | SI | NO | NO |
| SIM-LP-004-2023 | SI | SI | NO | NO |
| LP-003-2023 | NO | SI | SI | NO |
| ICBF-LP-004-2023SEN | NO | SI | SI | NO |
| LP-001-2023 | NO | SI | SI | NO |
| LP-009-2024 | NO | NO | NO | SI |
| LP-001-2024 | NO | SI | SI | NO |

Como resultado del análisis de información histórica, se identificaron dos (2) contrataciones que dentro de su forma de pago contemplaban anticipo, doce (12) contrataciones que dentro de su forma de pago no contemplaban anticipo, así como doce (12) contrataciones que dentro de su forma de pago se encuentra establecida en pagos parciales por avance de obras o entrega de elementos, ocho (8) contrataciones que dentro de su forma de pago contemplan la liquidación o acta de recibo final de obra para su último pago y tan solo dos (2) contrataciones que su forma de pago se estableció como pago único contra entrega de obras o elementos.,

# INDICADORES FINANCIEROS

Para la definición de los indicadores previamente mencionados, se realizó una revisión del historial de procesos en la plataforma SECOP, tomando como referencia procedimientos similares y algunas empresas que han suscrito contratos bajo el mismo código CIIU objeto del análisis. Posteriormente, se consultó la información disponible en la plataforma RUES, de la cual se extrajeron los datos financieros correspondientes a cada empresa con corte a 31 de diciembre 2024. Con base en esta información, se calcularon los valores mínimos, promedios y percentiles, obteniendo como resultado lo siguiente:

Tabla 6. Resultado de análisis de empresas del sector

| CAPITAL DE TRABAJO | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE ENDEUDAMIENTO | RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) | RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| $ 2.073.695.998 | 4,13 | 47,21% | 0,24 | 0,13 |
| $ 222.177.473 | 3,38 | 17,93% | 0,41 | 0,33 |
| $ 1.608.480.960 | 7,28 | 69,81% | 0,31 | 0,09 |
| $ 95.257.765 | 10,78 | 8,21% | 0,34 | 0,31 |
| $ 4.460.345.177 | 4,04 | 27,46% | 0,31 | 0,23 |
| $ 1.619.783.788 | 8,46 | 11,81% | 0,00 | 0,00 |
| $ 389.080.000 | 143,00 | 0,51% | 0,14 | 0,14 |
| $ 338.613.796 | 18,79 | 5,32% | 0,30 | 0,28 |
| $ 1.501.303.372 | 10,91 | 43,27% | 0,26 | 0,15 |

Tabla 7. Resultado de análisis de 9 empresas del sector

|  | CAPITAL DE TRABAJO | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE ENDEUDAMIENTO | RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) | RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MINÍMO | $ 95.257.765 | 3,38 | 0,51% | 0,00 | 0,00 |
| PROMEDIO | $ 1.367.637.592 | 23,42 | 25,73% | 0,26 | 0,19 |
| PERCENTIL 20% | $ 292.039.267 | 4,09 | 7,06% | 0,20 | 0,11 |

A partir de los procesos históricos del FENOGE derivados de un ejercicio contractual como el proceso IA004-2024, IA001-2025, IA003-2025 e IA007-2025 e Identificando que los indicadores que son usados permiten tener pluralidad de oferentes sin que afecte la ejecución financiera de está. A continuación, se expresan los indicadores de capacidad financiera para el presente proceso de selección:

4.1 CAPACIDAD FINANCIERA (HABILITA/ NO HABILITA):

La capacidad financiera busca establecer las condiciones mínimas que reflejen la salud financiera de los oferentes; estas condiciones muestran la capacidad del oferente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato y las obligaciones económicas que se causen durante la ejecución.

Cuando se trate de ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual los documentos exigidos en este numeral; no obstante, la verificación de la capacidad financiera se realizará de conformidad con la fórmula que más adelante se indica.

De acuerdo con los flujos financieros proyectados para el desarrollo del contrato, tomando como base los requerimientos de capital que tendrá el contratista a lo largo de la ejecución del contrato, así como los pagos establecidos, a continuación, se expresan los indicadores de capacidad financiera para el presente proceso de selección:

Tabla 8.  Fórmulas de Indicadores de capacidad financiera

| REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| INDICADOR |  | FÓRMULA |
| CAPITAL DE TRABAJO | Criterio: 30% x (Presupuesto Oficial) | Activo Corriente - Pasivo Corriente |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  | Activo Corriente / Pasivo Corriente |
| ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO |  | Pasivo Total / Activo Total |

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador =(i=1nComponente 1 del indicadori) (i=1nComponente 2 del indicadori)

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia, emprendimiento o empresa de mujeres acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores antes señalados. El proponente probará la condición de Mipyme domiciliada en Colombia, emprendimiento o empresa de mujeres con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes-RUP, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

    - Indicadores solicitados

a.	Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme, emprendimientos o empresas de mujeres

El proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia, emprendimiento o empresa de mujeres, de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores:

Tabla 9.  Indicadores de capacidad financiera solicitados MIPYME-Emprendimientos o empresa de mujeres

| Indicador | Valor solicitado |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo | $ 390.000.000 |
| Índice de liquidez | ≥1,03 |
| Índice de endeudamiento | ≤74% |

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia, emprendimiento o empresa de mujeres de conformidad con lo previsto en de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y este debe contar con una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.

- Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás proponentes

Los proponentes que no demuestren la condición de Mipyme, emprendimientos o empresas de mujeres de conformidad con lo previsto en de conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.18 y 2.2.1.2.4.2.15. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:

Tabla 10.  Indicadores de capacidad financiera solicitados NO MIPYME

| Indicador | Valor solicitado |
| --- | --- |
| Capital de Trabajo | $ 390.000.000 |
| Índice de liquidez | ≥1,19 |
| Índice de endeudamiento | ≤70% |

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:

Indicador =(i=1nComponente 1 del indicadori) (i=1nComponente 2 del indicadori)

- Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

- El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.

- El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).

El proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia, emprendimiento o empresa de mujeres acreditará la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores antes señalados. El proponente probará la condición de Mipyme domiciliada en Colombia, emprendimiento o empresa de mujeres con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes-RUP el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento del cierre del proceso de selección.

- Capital de trabajo

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán:

CT = AC - PC ≥ CTrDonde:

- CT = Capital de trabajo

- AC = Activo corriente

- PC = Pasivo corriente

- CTr = Capital de trabajo requerido

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo requerido (CTr).

Siendo proponente plural el indicador debe calcularse así:

CTProponente plural=i=1nCTi

Sumatoria de las capacidades de los proponentes, donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión Temporal o Consorcio).

4.1.2 Acreditación de la capacidad financiera

OPCIÓN 1 – ESTADOS FINANCIEROS

Persona Jurídica: Se verificarán los estados financieros de propósito general del último ejercicio fiscal (31 de diciembre 2024), los cuales deberán estar elaborados y presentados conforme al Marco Técnico que sea aplicable, y certificados y dictaminados de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 37 y 38 de la Ley 222 de 1995.

Nota: Cuando las personas jurídicas tengan una constitución menor a un año podrá presentar los estados financieros registrados en la constitución o los más reciente disponible, de acuerdo con lo establecido anteriormente.

Persona Natural: Será responsabilidad de cada oferente verificar que sus estados financieros se encuentran certificados o auditados conforme se indica en la Ley precitada. Debe entregar los estados financieros del último ejercicio fiscal (31 de diciembre 2024) firmados por el oferente y por un contador. Para los oferentes naturales que no cuenten con estados financieros, deberán presentar el Anexo 20. Capacidad financiera para personas naturales.

Los estados financieros deberán estar acompañados de:

- Certificación de los estados financieros suscritos por el representante legal y el contador público bajo cuya responsabilidad se hubiesen preparado,

- Dictamen del revisor fiscal (cuando aplique),

- Notas y/o revelaciones de los estados financieros presentados.

- Certificados vigentes expedidos por la Junta Central de Contadores del contador público que prepara y suscribe los Estados Financieros y del revisor fiscal, si la entidad está obligada a tenerlo,

- Fotocopia de las tarjetas profesionales del contador que prepara y suscribe los Estados Financieros y del Revisor Fiscal, si la entidad está obligada a tenerlo, y

- Cédula de Ciudadanía o documento de identificación del representante legal, del contador y del revisor fiscal (cuando aplique) que suscriban los Estados Financieros.

Cuando se trate de ofertas presentadas en consorcio o unión temporal, cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual los documentos exigidos en este numeral.

OPCIÓN 2 – REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se podrá efectuar a partir de la información contenida en el Registro Único de Proponentes- RUP vigente y en firme a la fecha de cierre del proceso con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el RUP, según las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del último ejercicio fiscal (31 de diciembre 2024) que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o Sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral.

Dado el caso que el proponente presente los Estados financieros y a su vez el RUP, el comité evaluador realizara la verificación y/o análisis de los estados financieros del último ejercicio fiscal (corte de 31 de diciembre de 2024), a partir de la información presentada en el RUP siempre y cuando su corte de información corresponda al 31 de diciembre de 2024.

OPCIONES 3- SOLO APLICABLE A PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán allegar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en Pesos Colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.

- El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica según la legislación de origen) con traducción simple al español de acuerdo con las normas NIIF.

- Copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la autoridad competente de quien realiza la conversión.

- ANEXO 16 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Anexo 19. Capacidad financiera para extranjeros y los documentos señalados en el literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será 31 de diciembre de 2024, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen fije una fecha de corte diferente a la prevista en estos Términos y Condiciones Contractuales.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia y un revisor fiscal o contador público quien deberá aportar tarjeta profesional que lo acredite para ejercer legalmente la profesión de contador público en Colombia, quien deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el Anexo 19. Capacidad financiera para extranjeros. El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos.

4.1.3 Certificación cupo crédito.

En caso de que el oferente no cumpla con el capital de trabajo solicitado de capacidad financiera exigidos en este documento, podrá presentar en su defecto, una carta o certificación de cupo de crédito, expedida por un entidad bancaria autorizada para su funcionamiento por la Superintendencia Financiera de Colombia, que permitan verificar que el oferente tiene la capacidad de crédito suficiente para financiar los costos derivados de la ejecución del Contrato si se requiere, en caso de resultar si oferta aceptada. La carta o certificación de cupo de crédito debe contener como mínimo la siguiente información:

- Se debe presentar certificación de cupo de crédito expedida por una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

- La condición de la certificación de cupo crédito deberá hacer referencia a un estado de APROBADO, estado que podrá acreditar a más tardar hasta la fecha límite de vencimiento del traslado del informe de evaluación preliminar; no obstante, la radicación del trámite deberá efectuarse con antelación a la fecha de cierre del proceso.

- Indicar la razón social de la entidad financiera que expide la certificación.

- Indicar el nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

- La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida al proceso específico.

- La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a treinta (30) días de antelación a la fecha de cierre del presente proceso. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos efectos, la prevista en el cronograma inicial del proceso y no el de las adendas que lo modifiquen.

- El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al valor faltante frente al capital de trabajo para cumplir con este indicador en su respectivo lote ofertado. En caso de presentarse a más de un lote, este cupo crédito deberá cubrir el faltante acumulado de los capitales de trabajo de todos los lotes que oferta.

- Si la entidad financiera le establece una vigencia a la carta cupo de crédito, el oferente deberá garantizar que la misma se mantenga vigente hasta la fecha de adjudicación del proceso sea esta fecha la inicialmente prevista en el cronograma o la fecha modificada mediante adenda.

En dado caso, que el oferente presente la carta de cupo de crédito con las condiciones antes mencionadas, se deberá diligenciar la declaración juramentada en la cual el solicitante del crédito se compromete a hacer uso de los recursos otorgados por la entidad financiera para ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicado; lo anterior se acreditará diligenciando el Anexo 10 – Declaración Juramentada para el uso del crédito otorgado al oferente.

En relación con las cartas o certificaciones de cupo de crédito, no se aceptará la presentación de cupos de sobregiro, ni de tarjeta de crédito, ni CDT, ni cuentas de ahorro, ni bonos, ni títulos valores, ni documentos representativos de valores, ni garantías bancarias y/o cartas de crédito stand by, ni cupos de factoring, ni ningún tipo de mecanismo que no corresponda a un cupo de crédito.

# INVESTIGACIÓN DE MERCADO

# Verificación precios de referencia

Como resultado del análisis de la SIP –004-2025-FENOGE, se estiman los posibles precios unitarios para cada uno de los ítems cotizados para el desarrollo de un futuro negocio correspondiente a “El CONTRATISTA se obliga con el CONTRATANTE con autonomía técnica, financiera y administrativa a realizar a todo costo y riesgo, el diseño y la adecuación integral de las oficinas del FENOGE”, los cuales de detallan a continuación:

Tabla 11. Precios unitarios de referencia SIP-004-2025

| 1. DISEÑO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO |
| 1,1 | PRODUCTO No 1. DISEÑO | Diseño y distribución de espacios; con destino a adecuar integralmente las oficinas 801 y 802; establecidos en el Anexo 2 - Hoja "Productos" ítem 1- en sus numerales del 1 al 15. | $ 104.250.000 |
| 2. ADECUACIONES |  |  |  |
| ÍTEM | ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO |
| 2,1 | Espacio Modular Directivo: Espacio moderno, cerrado de pared a piso con divisiones en vidrio. | Adecuación de (1) un puesto de trabajo Directivo de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 56.320.000 |
| 2,2 | Espacio Modular Subdirecciones: Espacio semi-cerrado a media altura con divisiones en vidrio. | Adecuación de (3) tres espacios para subdirectores de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 26.864.000 |
| 2,3 | Espacio Modular Coordinaciones: Espacios operativos individuales abiertos. | Adecuación de mínimo (13) trece espacios para Coordinadores de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 711.967 |
| 2,4 | Espacios Operativos: Espacios modulares operativos, distribuidos en islas horizontales con división en vidrio templado. | Adecuación de mínimo 90 noventa espacios modulares de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 201.567 |
| 2,5 | Counter de recepción para una recepcionista, con Lobby pequeño | Adecuación de la recepción de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 2.860.000 |
| 2,6 | Sala de juntas principal: Espacio para reuniones cerrada con mobiliario flexible, con capacidad para 20 personas. | Adecuación de una sala de reuniones principal amplía para mínimo 20 personas de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 19.729.600 |
| 2,7 | Sala de juntas 2 y 3: Espacio para reuniones cerrada con mobiliario flexible, con capacidad para 10 personas. | Adecuación de dos salas de reuniones auxiliares para mínimo 10 personas de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 6.000.000 |
| 2,8 | Espacio cocina: Con espacio para nevera pequeña, con sistema de ventilación o extractor de olores; con gabinetes y entrepaños para guardar insumos de aseo y cafetería; barras de cafetería y espacio para mesas auxiliares. | Adecuación de una cocina de conformidad con las especificaciones técnicas del requerimiento mínimo. | $ 6.624.000 |
| 2,9 | Salidas Eléctricas Red Normal: | De acuerdo con los espacios; modulares diseñados y otras dependencias como sala de juntas, cocina, etc. Debe incluir todos los equipos, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento de conformidad el requerimiento mínimo., materiales y especificaciones. | $ 123.619.900 |
| 2,10 | Sistema de iluminación: | Con sus derivaciones eléctricas para lámparas, paneles LED, tomas e interruptores de luz. La cantidad de lámparas, tomas e interruptores, deben estar acorde con los espacios operativos, coordinaciones, dirección, subdirecciones, salas de juntas, recepción cocina y baños adecuados. Debe incluir todos los equipos, elementos y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento de conformidad el requerimiento mínimo., materiales y especificaciones. | $ 95.472.000 |
| 2,11 | Instalaciones Red Contra Incendios | Sistema automático integral de detección y control de incendios ciñéndose a la NSR-10, titulo J requisitos de protección contra incendios en edificaciones, Normas NFPA – NEC y Código Nacional de Incendios. | $ 93.988.300 |
| 2,12 | Suministro e instalación de Estructura Metálica para Pérgola | Montaje de una pérgola en estructura metálica para el cubrimiento de un área de 89 m2 dispuesta en la terraza del piso 8 A; Bajo la normatividad de los títulos B Y F de la NSR-10. | $ 74.475.907 |
| 2,13 | Adecuación Espacio Archivador | Espacio que deberá atender la necesidad en cuanto a las dimensiones de un archivador con cremalleras, elaborado en material lámina cold, con siete (7) entrepaños metálicos en calibre 22 y paral calibre 18, en pintura electroestática de alta resistencia. Medidas conforme diseño y distribución aprobado. | $ 3.312.000 |
| 2,14 | Suministro, instalación y configuración del control de acceso biométrico de alto tráfico | Control de acceso biométrico de alto tráfico, con botón de apertura interno, con mecanismo que permita controlar la apertura de la puerta y el acceso a la oficina a través de las huellas dactilares. | $ 9.573.839* |
| 2,15 | Instalaciones Acometidas y Alimentadores Eléctricos | De acuerdo con los espacios modulares diseñados; Salidas Eléctricas Red Normal. | $ 39.000.000 |
| 2,16 | Suministro, instalación y configuración del correcto funcionamiento de los equipos y/o accesorios para el sonido ambiental de las oficinas. | Sonido ambiental para las oficinas, de acuerdo con el diseño aprobado. Atención cumplimiento en la Ley 90 de 1993, la cual establece el límite máximo de ruido permitido. | $ 106.945.633 |
| AIU PROMEDIO |  |  | 26,6% |
| 3. DOTACIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO |  |  |  |
| ÍTEM | ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO |
| 3,1 | Mueble, escritorio Dirección Ejecutiva | Escritorio en "L" móvil; madera melamínica de alta densidad y sistema de conectividad interna, con la adecuación de canal multitoma par red normal. | $ 3.064.500 |
| 3,2 | Muebles organizadores | Organizador externo, mueble de apoyo tipo almacenamiento - Dirección Ejecutiva y subdirectores | $ 1.696.500 |
| 3,3 | Muebles, escritorios subdirectores | Escritorio móvil, madera melamínica de alta densidad y sistema de conectividad interna, con la adecuación de canal multitoma par red normal. | $ 1.498.750 |
| 3,4 | Muebles, escritorios Coordinadores | Escritorio móvil, con archivador; madera melamínica de alta densidad y sistema de conectividad interna, con la adecuación de canal multitoma par red normal. | $ 1.924.100 |
| 3,5 | Muebles, escritorios Operativos | Escritorios, puestos de trabajo operativos distribuidos en islas horizontales, con división en vidrio templado, madera melamínica de alta densidad y sistema de conectividad interna central y con archivadores. | $ 2.180.033 |
| 3,6 | Mueble, Recepción | Escritorio doble enchapada, con archivador y faldón; madera melamínica de alta densidad y sistema de conectividad interna central, con la adecuación de canal multitoma par red normal., en aglomarado de alta densidad. | $ 8.740.133 |
| 3,7 | Mesa auxiliar | Mesa Auxiliar, mesa redonda, base metálica con pintura electroestática. | $ 1.701.000 |
| 3,8 | Mesa amplia, salas de juntas Principal | Mesa modular para mínimo de 20 personas, con base de estructura metalmecánica, madera melamínica de alta densidad, calibre 18 y canto rígido, superficie en vidrio y su sistema de conectividad interna central, con la adecuación de canal multitoma par red normal. | $ 9.597.500 |
| 3,9 | Mesas, salas de juntas No 2 y 3 | Mesas modulares para mínimo de 10 personas, con base de estructura metalmecánica, madera melamínica de alta densidad, calibre 18 y canto rígido, superficie en vidrio y su sistema de conectividad interna central, con la adecuación de canal multitoma par red normal. | $ 6.287.850 |
| 3,10 | Mesas auxiliares cocineta | Mesas auxiliares cuadradas y base metálica; Según diseño | $ 459.000 |
| 3,11 | Mesas tipo barra cocineta | Mesa alta tipo barra de cafetería, base metálica. | $ 2.445.400 |
| 3,12 | Gabinete en madera | Con entrepaños para guardar elementos de cocina, con cajones; Según diseño a proponer. | $ 837.000 |
| 3,13 | Gabinetes metálicos | Con entrepaños para guardar los insumos de aseo y cafetería, con cerraduras de seguridad; Según diseño a proponer. | $ 1.362.135 |
| 3,14 | Sillas gerenciales ergonómicas | Sillas Gerenciales, con ruedas, ergonómicas con soporte lumbar regulable en altura. Asiento tapizado en paño y espaldar con malla nylon alta resistencia. Brazos y cabecero regulable en altura o brazo 3D. | $ 3.870.000* |
| 3,15 | Sillas operativas ergonómicas | Sillas operativas, con ruedas, ergonómicas con espaldar tapizado malla negra. Asiento en espuma laminada y brazos fijos en polipropileno. | $ 608.700 |
| 3,16 | Sillas salas de juntas ergonómicas | Silla operativa, con ruedas, ergonómicas con espaldar tapizado en malla. Asiento en espuma laminada y brazos fijos en polipropileno. | $ 589.667 |
| 3,17 | Sillas interlocutoras TIPO 1 Y TIPO 2 | 4 Sillas Interlocutoras ergonómicas con reposabrazos con soporte lumbar, tapizadas en materiales ecológicos, con ruedas. 6 Sillas Interlocutoras ergonómicas con reposa brazos, estructura metálica y sin ruedas | $ 708.967* |
| 3,18 | Sillas-Sofás para Lobby | Sofá banca corrida, tres puestos con cajones de almacenamiento; sin ruedas | $ 4.756.067 |
| 3,19 | Sillas para barra de cafetería | Sillas altas para barra de cafetería | $ 461.700 |
| 3,20 | Sillas mesas cocina | Sillas auxiliares para mesas cuadradas cocina | $ 331.733 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | Tablero en vidrio templado para: (3) Salas de juntas: Principal, No2 y No 3; Tamaño según diseños propuestos (1) Dirección ejecutiva Tamaño según diseños propuestos (3) Subdirecciones Tamaño según diseños propuestos Tableros en vidrio templado antirreflejo con dilatadores y bandeja para borrador. | $ 10.260.000* |
| 3,22 | Caja fuerte empotrada en pared | Acero sólido con espesor mínimo: Puerta: 8 mm y Paredes: 5 mm. Sistema de cierre: Cerradura digital electrónica con código numérico programable y llave mecánica adicional para emergencia (backup). Seguridad física mínima: Sistema antipalanca y bisagras ocultas, Protección anti-taladro en la zona de cerradura y resistencia a intentos de extracción o daño mecánico. Anclaje: Sistema reforzado de empotramiento en muros de concreto o mampostería. Dimensiones mínimas internas: Altura: 25 cm, Ancho: 35 cm y Profundidad: 20 cm. | $ 6.750.000 |
| 3,23 | Equipos de Emergencia | EXTINTOR: Adquisición de cuatro (4) extintores de 10 lb, tipo A-B-C, de color amarillo, conforme a las especificaciones requeridas para distribuir dentro de la oficina, que incluya soporte de ajuste en pared. Adquisición de un (1) extintor clase K de10 LB para la cocina, que incluya soporte de ajuste en pared. | $ 119.793 |
|  |  | Camilla polietileno con inmovilizador de cabeza. | $ 245.359 |
|  |  | Botiquín tipo A, de acuerdo a la resolución 705 de 2007 | $ 193.167 |
|  |  | SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN: Específicamente, necesitamos la distribución de los puestos de trabajo para: •Diseñar e implementar rutas de evacuación claras y eficientes. •Ubicar estratégicamente la señalización de seguridad (extintores, salidas de emergencia, etc.). •Rotular correctamente las áreas de trabajo, los equipos, y riesgos. •Contar con esta información nos permitirá cumplir con la normativa vigente en materia de seguridad y salud laboral, y crear un entorno de trabajo más seguro y organizado. | $ 2.160.000 |
|  |  | KIT DE BRIGADISTAS: Debemos contar con una cuadrilla de brigadistas integral para emergencias, por lo tanto, es importante implementar: •Brazaletes de identificación. •Pito de alarma. •Paletas de emergencia. •Chalecos anti reflectivos. (la cantidad depende de cuantas personas van a hacer parte de las brigadas de emergencia.) | $ 275.007 |
|  |  | TABLERO INFORMATIVO: para la publicación de los procesos del SG-SST. | $ 705.667 |
| 3,24 | Paquete de avisos, con diseño, con la marca FENOGE | De acuerdo con logo y diseño presentado por FENOGE, en los diferentes espacios de conformidad con el diseño de las adecuaciones y espacios planteados. | $ 9.012.633 |
| 3,25 | Paquete de lámparas, paneles LED e interruptores de luz, e instalación | La cantidad de lámparas, paneles LED e interruptores de luz. debe estar acorde con todos los espacios diseñados. | $ 16.900.000 |
| 3,26 | Urna en acrílico para ofertas | Elaboradas en acrílico. Lamina de 4 mm o superior. Color cristal. Con ranura en la parte superior para incorporación de ofertas. Incluye venta con llave para retiro de las ofertas. Medidas y estilo de acuerdo con el diseño aprobado. | $ 1.125.000 |
| 3,27 | Suministro e instalación archivador | De acuerdo con el diseño, suministro y montaje de un un archivador con cremalleras, elaborado en material lámina cold, con siete (7) entrepaños metálicos en calibre 22 y paral calibre 18, en pintura electroestática de alta resistencia. Medidas conforme diseño y distribución aprobado | $ 10.935.633 |

Nota*: Considerando los resultados de la SIP 004-2025, se identificaron ítems con valores de referencia superiores a los rangos habituales del mercado. En consecuencia, FENOGE verificó el valor de dichos artículos, mediante consultas en diversas fuentes especializadas en línea.

Al evidenciar en fuentes de internet que los valores de dichos elementos presentaban costos elevados, FENOGE procedió a recolectar cotizaciones como se evidencia en el Anexo 18 - Cotizaciones del mercado donde se encuentran las cotizaciones de empresas del sector para los diferentes elementos, las cuales dieron como resultado los siguientes valores unitarios:

Tabla 12. Cotizaciones de empresas del mercado

| ÍTEM | ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,14 | Suministro, instalación y configuración del control de acceso biométrico de alto tráfico | Control de acceso biométrico de alto tráfico, con botón de apertura interno. Con mecanismo que permita controlar la apertura de la puerta y el acceso a la oficina a través de las huellas dactilares. | 1 | $ 5.645.000 | $ 5.645.000 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 1 | $ 5.645.000 | $ 5.645.000 |
| 3,14 | Sillas gerenciales ergonómicas | Sillas Gerenciales, con ruedas, ergonómicas con soporte lumbar regulable en altura. 1. Espalda: Material: Tela microperforada tipo malla color negro o gris. Marco en polipropileno negro 2. Asiento: Material: Tela tipo paño color negro Componentes: Parte interna en madera (triplex 12 mm) Espuma: Laminada en Poliuretano Densidad 30. Espesor: 50 mm Asiento graduable en profundidad 3. Cabecero en tela microperforada tipo malla, ajustable en altura y basculante 4. Brazos: Brazos: ajustables en altura y profundidad polipropileno con pad en poliuretano tipo piel integral (brazos 3D). 5. Mecanismo: MSY: Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación) Asiento regulable en profundidad 6. Cilindro Neumático: Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero Cromado 7. Estrella de 5 aspas Material: Aluminio 8. Rodachinas doble carrete | 4 | $ 1.500.000 | $ 6.000.000 |
|  |  |  | 4 | $ 900.000 | $ 3.600.000 |
|  |  |  | 4 | $ 733.424 | $ 2.933.696 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 4 | $ 1.044.475 | $ 4.177.899 |
| 3,17 | Sillas interlocutoras | Sillas Interlocutoras ergonómicas con reposa brazos, estructura metálica y sin ruedas Espaldar en textil tipo malla. Asiento en Espuma Laminada con tapizado. Estructura Tipo trineo en tubo redondo de 1″ calibre 16. Recubrimiento Cromado | 10 | $ 366.951 | $ 3.669.510 |
|  |  |  | 10 | $ 374.900 | $ 3.749.000 |
|  |  |  | 10 | $ 344.900 | $ 3.449.000 |
|  |  |  | 10 | $ 420.000 | $ 4.200.000 |
|  |  |  | 10 | $ 460.000 | $ 4.600.000 |
|  |  |  | 10 | $ 560.000 | $ 5.600.000 |
|  |  |  | 10 | $ 815.000 | $ 8.150.000 |
|  |  |  | 10 | $ 430.000 | $ 4.300.000 |
|  |  |  | 10 | $ 719.899 | $ 7.198.988 |
|  |  |  | 10 | $ 399.900 | $ 3.998.995 |
|  |  |  | 10 | $ 553.375 | $ 5.533.750 |
|  |  |  | 10 | $ 424.001 | $ 4.240.010 |
|  |  |  | 10 | $ 720.000 | $ 7.200.000 |
|  |  |  | 10 | $ 355.000 | $ 3.550.000 |
|  |  |  | 10 | $ 563.000 | $ 5.630.000 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 10 | $ 500.462 | $ 5.004.617 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | Suministro, transporte e instalación de tablero en vidrio de 8 mm opalizado con dilatadores en acero y bandeja para borrador para: Salas de juntas Principal Medidas: 200 X 120 CM | 1 | $ 1.057.720 | $ 1.057.720 |
|  |  |  | 1 | $ 1.440.000 | $ 1.440.000 |
|  |  |  | 1 | $ 1.206.660 | $ 1.206.660 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 1 | $ 1.234.793 | $ 1.234.793 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | Suministro, transporte e instalación de tablero en vidrio de 8 mm opalizado con dilatadores en acero y bandeja para borrador para: Salas de juntas: No2 y No 3 Medidas: 180 X 120 CM | 2 | $ 980.608 | $ 1.961.216 |
|  |  |  | 2 | $ 1.300.000 | $ 2.600.000 |
|  |  |  | 2 | $ 1.059.100 | $ 2.118.200 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 2 | $ 1.113.236 | $ 2.226.472 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | Suministro, transporte e instalación de tablero en vidrio de 8 mm opalizado con dilatadores en acero y bandeja para borrador para: Dirección ejecutiva Medidas: 150 X 100 CM | 1 | $ 715.856 | $ 715.856 |
|  |  |  | 1 | $ 900.000 | $ 900.000 |
|  |  |  | 1 | $ 761.600 | $ 761.600 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 1 | $ 792.485 | $ 792.485 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | Suministro, transporte e instalación de tablero en vidrio de 8 mm opalizado con dilatadores en acero y bandeja para borrador para: Subdirecciones Medidas: 120X 70 CM | 3 | $ 503.798 | $ 1.511.394 |
|  |  |  | 3 | $ 520.000 | $ 1.560.000 |
|  |  |  | 3 | $ 499.800 | $ 1.499.400 |
|  |  | PROMEDIO COTIZACIONES | 3 | $ 507.866 | $ 1.523.598 |

Posteriormente, FENOGE llevó a cabo análisis estadísticos correspondiente para determinar los valores unitarios actualizados de los elementos en cuestión. Fruto de dichos análisis e iteraciones se definen los siguientes valores unitarios:

Tabla 13. Valores unitarios ítem con nuevas cotizaciones de empresas del mercado

| ÍTEM | ELEMENTOS | CANT. | VALOR UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,14 | Suministro, instalación y configuración del control de acceso biométrico de alto tráfico | 1 | $ 7.609.420 |
| 3,14 | Sillas gerenciales ergonómicas | 1 | $ 1.044.475 |
| 3,17 | Sillas interlocutoras | 1 | $ 500.462 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | 1 | $ 1.234.793 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | 1 | $ 1.113.236 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | 1 | $ 792.485 |
| 3,21 | Tableros en vidrio templado | 1 | $ 507.866 |

Con estos valores se define el presupuesto que se encuentra en el Anexo 19 - Presupuesto Oficial.

- PRESUPUESTO OFICIAL

De acuerdo con la información anterior, a las cantidades actualizadas a la necesidad del FENOGE, y como resultado del análisis financiero realizado, se estima un presupuesto total para un eventual proceso de contratación a “Prestar los servicios de realizar a todo costo y riesgo, el diseño y la adecuación integral de las oficinas 801 y 802 del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE”, según los riesgos identificados por la organización, la suma correspondiente a MIL TRESCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($ 1.300.466.079,03) , incluido IVA; el cual comprende la totalidad de costos y gastos directos e indirectos (incluye AIU), así como el cumplimiento de los deberes instrumentales derivados de las obligaciones tributarias nacionales, departamentales, distritales y municipales, debido a lo cual no se reconocerán sumas adicionales por estos concepto, y se especifica a continuación:

Tabla 14. Estimación de costos totales

| PRESUPUESTO GENERAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | ELEMENTOS | DESCRIPCIÓN | VALOR TOTAL |
| 1 | DISEÑO | Diseño y distribución de espacios; con destino a adecuar integralmente las oficinas 801 y 802 | $ 104.250.000,00 |
| 2 | ADECUACIONES | Adecuaciones para los puestos de trabajos de las oficinas 801 y 802 | $ 821.382.952,69 |
| 3 | DOTACIÓN E INSTALACIÓN MOBILIARIO | Suministro e instalación de mobiliario para las oficinas 801 y 802 | $ 374.833.126,33 |
| VALOR TOTAL |  |  | $ 1.300.466.079,03 |

Banco de la Republica: Disponible en: https://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php/Sectores_econ%C3%B3micos

Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080, (Colombia compra eficiente)

DIAN: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica

Fuente: https://www.colombiaproductiva.com/ptp-comunica/noticias/informe-productividad-mujeres#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20Registro%20%C3%9Anico%20Empresarial,de%20micronegocios%20pertenecientes%20a%20mujeres.

Fuente: https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

Fuente: https://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/Corte%20Mensual/Reincorporaci%C3%B3n_en_Cifras_corte_abril_30_2025.pdf

Fuente: https://acopi.org.co/encuesta-de-desempeno-empresarial/